## Slide 1: 건축 프레임 디자인

## Slide 2: 가챠샵 앱 개발 계획서

## Slide 3: 가챠샵 앱 개발 계획서
1. 프로젝트 개요
프로젝트명 : 숨겨진 나의 가챠
목적 : 사용자가 직접 숨은 가챠샵을 등록하고, 동네별 인기순
대상 사용자 : 가챠를 좋아하는 일반 사용자/숨겨진 샵을 공유하고 싶은 사람들
플랫폼 : Android (Flutter)
지도 기능 : 포함하지 않음 (주소만 제공, 직접 찾아가는 방식)
DB 및 백엔드 : Firebase Firestore + Firedbase Storage

## Slide 4: 가챠샵 앱 개발 계획서
2. 핵심 기능 및 설명
가챠샵 등록 : 사진, 이름, 운영시간, 주소 누구나 등록 가능
가챠샵 리스트 조회 : 지역명 입력 시, 해당 지역에 있는 가챠샵을
인기순(조회수순)으로 표시
사진보기 : 각 샵의 대표 사진을 리스트 또는 상세 보기에서 확인 가능
조회수 증가 : 상세 페이지에 들어갈 때마다 조회수 자동 증가
로그인 기능 없음(초기) : 누구나 등록할 수 있으나, 학성 등록 위험 존재
카드 형태 UI : 리스트에서 보기 좋은 카드 형태로 가게 표시

## Slide 5: 가챠샵 앱 개발 계획서
3. 개발 일정 (6주)
1주차 : 요구사항 정리, UI 스케치, Firebase세팅
2주차 : 가챠샵 등록 UI 및 기능 구현
3주차 : 리스트 조회 기능, 검색 기능 구현
4주차 : 조회수 집계, 인구수 정렬 구현
5주차 : UI 개선(카드형 리스트), 사진 업로드 완성
6주차 : 테스트 및 디버깅, 리스크 대응, 앱 패키징

## Slide 6: 가챠샵 앱 개발 계획서
4. 리스크 및 대응
악성/허위등록 : 초반에는 수동 필터링
중복 가게 등록 : 주소 중복 체크 로직 구현 고려
사진 업로드 실패 : 네트워크 확인 후 재시도 로직 구현
Firdbase 무료 플랜 한계 : 사용자 많아지면 유료 플랜 고려

## Slide 7: 가챠샵 앱 개발 계획서
5. 기술 스택
프론트앤드 : Flutter
백엔드 : Firebase Firestore, Firebase Storage
상태관리 : setState 또는 Provider(간단한 구조)
디자인 : 카드 UI + 리스트 형태(Flutter 위젯 기반)

## Slide 8: 가챠샵 앱 개발 계획서
6. 성과 목표
6주 내 MVP 완성
강남/홍대/신촌 같은 지역에서 테스트 등록 및 실제 사용자 피드백 확보
사용자 최소 5명 이상에게 앱 테스트 의뢰 및 피드백 수령

## Slide 9: 가챠샵 앱 개발 계획서
6. 성과 목표
6주 내 MVP 완성
강남/홍대/신촌 같은 지역에서 테스트 등록 및 실제 사용자 피드백 확보
사용자 최소 5명 이상에게 앱 테스트 의뢰 및 피드백 수령

## Slide 10: 감사합니다!
someone@example.com